LIVRABLE PROJET - rendus de l’avancement de travail du groupe louda

# Résumé de la réunion du 24 avril 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thibaut ROBINET | Elie Nowominski | Imane Msaoubi |
| 1. l’avancement de travail depuis le dernier point | * Scripte de création de la table des transactions * Création de fonction pour créer la base de donnée | * Création de la page pour créer un utilisateur * Script php pour ajouter un nouvel utilisateur dans la base de donnée | * Création de la page de connexion * Ajout de la fonctionnalité permettant de se déconnecter |
| 2. le travail prévu pour la période à venir | * Création de la page permettant d’ajouter un ami * Fonctionnalités d’ajout et de suppression d’amis | * Création de la page pour voir les transaction avec un ami * Page pour voir l’historique * Pouvoir annuler des transactions | * Déconnexion automatique au bout d’une heure d’inactivité * Création de la table amis * Création de la page permettant d’ajouter une nouvelle transaction avec un ami |
| 3.les problèmes rencontrés depuis le dernier point | * Aucuns | * RAS | * RAS |
| 4.les risques identifiés pour la période à venir | * Aucun | * Aucun | * Aucun |

# Indicateurs clés d’avancement

## HYBRIDE

Louda est un groupe hybride :

