LIVRABLE PROJET - rendus de l’avancement de travail du groupe louda

# Résumé de la réunion du 8 mai 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thibaut ROBINET | Elie Nowominski | Imane Msaoubi |
| 1. l’avancement de travail depuis le dernier point | * Création de la page permettant d’ajouter un ami * Fonctionnalités d’ajout et de suppression d’amis | * Création de la page pour voir les transaction avec un ami * Page pour voir l’historique * Pouvoir annuler des transactions * page historique fermée une transaction par annulation ou remboursement | * Déconnexion automatique au bout d’une heure d’inactivité * Création de la table amis * Création de la page permettant d’ajouter une nouvelle transaction avec un ami |
| 2. le travail prévu pour la période à venir | * page carnet d'amis afficher le psudo et le solde * page carnet d'amis recherche par (email, psudo) * page home afficher dette, créance et total * page home consulter les transactions et les créances dans deux tableaux séparés * page historique fermé plusieurs transactions avec le même ami en meme temps | * page carnet d'amis supprimer une amitié si le solde est a 0 * page home pouvoir consulter les transaction en cours avec un ami (constituant le solde) * page historique modifier une transaction si elle est ouverte (uniquement le montant et le message peuvent etre modifier) | * création de transaction de groupe * page home les transactions de groupe doivent apparaitre en italique |
| 3.les problèmes rencontrés depuis le dernier point | * Aucuns | * RAS | * RAS |
| 4.les risques identifiés pour la période à venir | * Aucun | * Aucun | * Aucun |

# Indicateurs clés d’avancement

## HYBRIDE

Louda est un groupe hybride :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | Date | Nombre de tâches **à realiser** | Nombre de tâches **en cours** | Nombre de tâches **realisés dans l'iteration** | Nombre **total** de tâches **realisés** |
| 2 | 27/03 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|  | 03/04 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 09/04 | 15 | 0 | 2 | 4 |
|  | 16/04 | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 24/04 | 21 | 4 | 5 | 13 |
|  | 07/05 | 23 | 2 | 6 | 19 |
| 5 | 15/05 | 27 | 4 | ? | ? |